Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района Борский

от 24 января 2017 года № 35

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский» на 2017-2019 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский» на 2017-2019 годы

| Полное наименование | Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский на 2017-2019 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Борский Самарской области, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области, управление финансами администрации муниципального района Борский Самарской области. |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение комплексного развития системы теплоснабжения с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и экономической эффективности проводимых мероприятий; - создание условий для эффективного функционирования и развития системы теплоснабжения, обеспечивающей надежное и качественное предоставление коммунальной услуги объектам социальной сферы и коммерческим потребителям. |
| Задачи муниципальной программы | - проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения муниципального района Борский Самарской области; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - увеличение производственной мощности объектов теплоснабжения муниципального района Борский; - увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципального района Борский. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | В один этап 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 10 918 520,98 рублей. Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: в 2017 году - из средств местного бюджета – 3 053 600,90 рублей. в 2018 году - из средств местного бюджета – 4 602 468,76 рублей. в 2019 году - из средств местного бюджета – 3 262 451,32 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение эффективности производства и передачи энергетических ресурсов; - увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей теплоснабжения на 990 м; - соответствие инженерной инфраструктуры стандартам качества и безопасности. |

1. Характеристика проблемы и обоснование 
                                               необходимости ее решения. 

      Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года безусловными приоритетами государственной политики в регионе являются основные сферы жизнедеятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Основными задачами вышеназванной Стратегии определены: увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры и приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. При этом для обеспечения устойчивого развития коммунального комплекса необходимо формирование базы для надежного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 
      Коммунальный комплекс муниципального района Борский характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг и имеет сравнительно низкую энергетическую эффективность. Вследствие этого возрастает угроза возникновения аварийных ситуаций и срыв бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения муниципального района. 
      Основными причинами сложившейся ситуации являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость коммунальной инфраструктуры. 
      Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. 
      Принимая во внимание то, что теплоснабжение имеет большое социальное значение, повышение его надежности и качества является безальтернативной задачей. Любые сбои в обеспечении населения и других потребителей тепла негативным образом воздействуют на экономику муниципального района Борский и усиливают социальную напряженность. 
      В связи с высокой степенью износа объектов коммунального хозяйства в настоящее время подавляющий объем работ, выполняемый службами жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Борский, носит не планово-предупредительный, а аварийно-восстановительный характер, что в значительной степени повышает риск возникновения более масштабных аварий. В целях их предотвращения, минимизации негативных социальных последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, а также сокращения сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникновения необходимо создание условий для устойчивого функционирования системы теплоснабжения.

Кроме того, учитывая планируемый дополнительный прирост отапливаемых площадей в связи со строительством социальных объектов, возникает необходимость увеличения существующих мощностей котельной №2 в с.Борское.
      Реализация настоящей Программы позволит направить средства местного бюджета на повышение уровня обеспеченности населения муниципального района Борский коммунальной инфраструктурой, позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей коммунальных услуг. 
      Использование программно-целевого метода для решения обозначенных проблем направлено на эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами развития коммунальной инфраструктуры муниципального района Борский.

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки

реализации  муниципальной программы 

      Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального теплоснабжения муниципального района Борский. 
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач: 
- проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения муниципального района Борский;

- обеспечение эффективности производства и передачи энергетических ресурсов;
- соответствие инженерной инфраструктуры стандартам качества и безопасности .
Программа реализуется в один этап - с 2017 по 2019 год.

III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых 
                 значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации 
                                     муниципальной программы 

Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми индикаторами (показателями), указанными в приложении N 2 к настоящей Программе. 

       IV. Перечень программных мероприятий с указанием сроков 
              их реализации, объема финансирования, исполнителей 

Перечень программных мероприятий указан в приложении N 3 к настоящей Программе. 

                 V. Источники финансирования муниципальной программы 
             с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
                     обеспечения реализации муниципальной программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  бюджета муниципального района Борский.

Общий объем финансирования Программы составляет  10 918 520,98 рублей, из них: 
2017 – 3 053 600,90  рублей; 
2018 – 4 602 468,76  рублей; 
2019 – 3 262 451,32  рублей;

VI. Оценка социально-экономической эффективности 
                от реализации мероприятий муниципальной программы

В результате реализации Программы предусматривается проведение капитального ремонта трех участков сетей муниципального района Борский, корректировка проекта перевооружения котельной №2 в с.Борское, увеличение параметров теплообменника до 95 градусов на котельной № 1 с. Борского и замена теплообменника на котельной № 3 п. Н. Борского.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей,  улучшит производство и передачу энергетических ресурсов, а также позволит снизить аварийность на объектах теплоснабжения                                                 муниципального района Борский.

Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения целевого индикатора (показателя). В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования. 

                  VII. Механизм реализации муниципальной программы, 
                включая контроль за ходом ее исполнения и методику оценки 
                           эффективности муниципальной программы 

      Ответственность за реализацию и конечные результаты Программы несет администрация муниципального района Борский.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения отчетных значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми значениями. 
     Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский»

на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации

муниципального района Борский

от 24 января 2017 года № 35

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

" Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский»

на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей/ подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значение индикаторов и показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год до начала реализации муниципальной программы | Первый год | Второй год | Третий год |
|  | Стратегическая цель Обеспечение эффективности производства и передачи энергетических ресурсов, соответствие инженерной инфраструктуры стандартам качества и безопасности | Администрация муниципального района Борский Самарской области, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области, управление финансами администрации муниципального района Борский Самарской области, МУП «Тепло», МБУ «Служба заказчика» . |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие Ремонт теплотрасс |  | Тыс. руб |  | 1962,7 | 2946,5 | 3262,5 |
|  | Показатель мероприятия 1 Протяженность отремонтированных теплотрасс |  | Тыс. п.м. |  | 0,17 | 0,5 | 0,32 |
|  | Показатель цели 1 Нормативные потери в сетях |  | % | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  | Тактическая задача 1 Сокращение потерь в тепловой энергии в сетях |  | Тыс. Руб. | 147,36 | 250,39 | 372,79 | 339,29 |
|  | Показатель задачи 1 Снижение % потерь |  | % | 10,4 | 9,7 | 9,1 | 8,5 |
| 2 | Мероприятие Увеличение параметров теплообменника котельной №1, приобретение теплообменника на котельную №2 |  | Тыс. руб. |  | 1090,9 | 1656,0 | - |
|  | Показатель мероприятия 2 Сокращение аварийности на теплотехническом оборудовании |  | % | 6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
|  | Показатель цели 2. Оптимальное КПД источников тепла |  | % | 84 | 88 | 88,8 | 89 |
|  | Количество объектов, на которых произведена замена и ремонт оборудования |  | Шт. |  | 2 | 1 | - |

## Приложение № 3

к муниципальной программе «Обеспечение

устойчивого функционирования системы

теплоснабжения в муниципальном районе

Борский» на 2017-2019 годы, утвержденной

постановлением администрации

муниципального района Борский

от 24 января 2017 года № 35

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский» на 2017-2019 годы.

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт теплотрассы с. Борского по территории стадиона от здания суда до ул. Бузулукской | Администрация муниципального района Борский Самарской области, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области, управление финансами администрации муниципального района Борский Самарской области, МУП «Тепло», МБУ «Служба заказчика» | 1962,7 | 1962,7 |  |  |
| 2 | Корректировка проекта перевооружения котельной № 2 с. Борского |  | 320,0 | 320,0 |  |  |
| 3 | Увеличение параметров теплообменника котельной № 1 с. Борского |  | 770,9 | 770,9 |  |  |
| 4 | Ремонт теплотрассы п. Н.Борского по ул. Коммунальной от ул. Нефтянников до ул. Строителей |  | 2946,5 |  | 2946,5 |  |
| 5 | Приобретение теплообменника на котельную № 3 п. Н.Борского |  | 1656,0 |  | 1656,0 |  |
| 6 | Ремонт теплотрассы с. Борского по ул. Красноармейской от здания котельной до ул. Бузулукской |  | 3262,4 |  |  | 3262,4 |
|  | Итого | Итого | 10918,5 | 3053,6 | 4602,5 | 3262,4 |

## Приложение № 4

к муниципальной программе «Обеспечение

устойчивого функционирования системы

теплоснабжения в муниципальном районе

Борский» на 2017-2019 годы, утвержденной

постановлением администрации

муниципального района Борский

от 24 января 2017 года № 35

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения

на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский» на 2017-2019 годы.

| №п/п | Наименование подпрограмм | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт теплотрассы с. Борского по территории стадиона от здания суда до ул. Бузулукской | Всего | 1962,7 | 1962,7 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1962,7 | 1962,7 |  |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 2 | Корректировка проекта перевооружения котельной № 2 с. Борского | Всего | 320,0 | 320,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 320,0 | 320,0 |  |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение параметров теплообменника котельной № 1 с. Борского | Всего | 770,9 | 770,9 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 770,9 | 770,9 |  |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт теплотрассы п. Н.Борского по ул. Коммунальной от ул. Нефтянников до ул. Строителей | Всего | 2946,5 |  | 2946,5 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 2946,5 |  | 2946,5 |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение теплообменника на котельную № 3 п. Н.Борского | Всего | 1656,0 |  | 1656,0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1656,0 |  | 1656,0 |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт теплотрассы с. Борского по ул. Красноармейской от здания котельной до ул. Бузулукской | Всего | 3262,4 |  |  | 3262,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3262,4 |  |  | 3262,4 |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников |  |  |  |  |