УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Долматовка

А.В.Гаршин

МЕРОПРИЯТИЯ

Администрации сельского поселения Долматовка по подготовке и проведению паводка 2014 года, направленные на предотвращение возможного разрушения и порчи имущества населения, а также гибели людей.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание паводковой комиссии | До 18.03.2014 г | Глава поселения |
| 2 | Провести обследование естественных стоков талых вод- улиц и переулков, высоту снега в руслах и состояние сточных труб, места возможного подтопления водопроводной сети и шихтных колодцев. | До 20.03.2014 г | Паводковая комиссия |
| 3 | Определить объемы работ по подготовке и пропуску талых вод | До 20.03.2014 г | Паводковая комиссия |
| 4 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий | До 20.03.2014 г | Паводковая комиссия |
| 5 | Согласовать с районной паводковой комиссией привлечение дополнительных сил и средств, в т.ч. тяжёлой техники и плавсредств | До 30.03.2014 г. | Глава поселения |
| 6 | Согласовать с районной паводковой комиссией перечень необходимых мер по выполнению послепаводковых мероприятий | До 30.03.2014 г. | Глава поселения |
| 7 | После пропуска талых вод, в целях предотвращения возникновения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и водопроводной сети принять меры по обеззараживанию её и других источников воды. | Незамедлительно | Паводковая комиссия |
| 8 | Осуществлять контроль за пропуском талых вод. | Постоянно | Паводковая комиссия |

Исп. Побежимова О.Н.

Телефон ( 84667) 2-72-25