Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Петровка

муниципального района Борский

Самарской области

от «07» апреля 2017 г. № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 ГОД»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Петровка муниципального района Борский Самарской области |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация сельского поселения Петровка; Товарищества собственников жилья; Граждане, проживающие в населенных пунктах сельского поселения Петровка; Предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории сельского поселения Петровка |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Петровка |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства многоквартирных жилых домов и их дворовых территорий; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения; 3. Повышение уровня благоустройства дворовых проездов многоквартирных жилых домов. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий; 2. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения); 3. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; 4. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; 5. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; 6. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; |
| Срок реализации Программы | 2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего – 2 354 000 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 1 576 950 рублей; средства бюджета поселения – 777 050 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Ремонт подъездов многоквартирного жилого дома; 2. Ремонт фасадов многоквартирных жилых домов (без утепления) – 3-х многоквартирных жилых домов; 3. Благоустройство домов и территории 4-х многоквартирных жилых домов 4. Обустройство территории прилегающей к зданию клуба д.Новая Покровка и монумента павшим в годы ВОВ. |

I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства сельского поселения, проблемы и обоснование необходимости их решения

На территории сельского поселения Петровка проживает 2053 человека. Сельское поселение Петровка включает в себя 4 населенных пункта: с.Петровка, д.Новая Покровка, с.Языково, пос.Прожектор и является административным центром сельского поселения, на территории которого расположены и функционируют следующие объекты соцкультбыта:

Здравоохранение: расположено медико-социальное отделение на 10 коек, отделение общеврачебной практики, аптека, два фельдшерско-акушерских пункта.

Социальная сфера: функционируют социальные службы, осуществляющие социальное обеспечение населения и социальное обслуживание нуждающихся пенсионеров и инвалидов. Работает пансионат для ветеранов труда.

Культура: расположен сельский дом культуры на 150 мест, работают группы танца, хоровой песни, активно работает библиотека, сотрудники которой организуют и проводят свои мероприятия в школах и клубах, так же достаточно активно участвуют в культурно-просветительской работе.

Физкультура и спорт: для развития инфраструктуры спорта и физической культуры функционируют: стадионы, спортзалы с имеющимся инвентарем и тренажерами, универсальная спортивная площадка.

Общеобразовательные учреждения: функционируют: 2 детских садика, образовательный центр ГБОУ СОШ с.Петровка с филиалом в с.Языково, а так же в с.Васильевка и с.Подсолнечное. В настоящее время в образовательном центре обучается 216 детей.

Производственная инфраструктура: основными отраслями производства является сельскохозяйственная и торговая  отрасли промышленности.

Экономическая деятельность в поселении разносторонняя. На территории поселения зарегистрированы и действуют 15 предприятий различных форм собственности.

Село Петровка является привлекательным населённым пунктом для постоянного проживания населения, однако в настоящее время существует проблема по благоустройству многоквартирных жилых домов и их территорий, по ремонту внутри дворовых проездов многоквартирных жилых домов и обеспечению населения жилыми помещениями и благоустройству мест массового отдыха населения (парков, скверов) и общественных пространств.

На территории сельского поселения расположены 5 многоквартирных жилых домов, в рамках программы капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в 2 многоквартирных жилых домах заменена плоская кровля на металлическую скатную.

Однако проблема благоустройства многоквартирных жилых домов остается не решенной, требуется выполнить работы по ремонту фасадов в 4-х многоквартирных жилых домах.

По состоянию на 01 января 2017 года на территории сельского поселения нет полностью благоустроенных дворовых территорий.

Собственники многоквартирных жилых домов, проживающие в МКД,  приняли решение о трудовом участии граждан.

Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства сельского поселения Петровка указывает на необходимость комплексного подхода к ее решению, что предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

Применение программно-целевого подхода на местном уровне позволит определить стратегию сельского поселения и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству сельского поселения Петровка.

II. Приоритеты муниципальной политики сельского поселения Петровка в сфере благоустройства, основные цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства многоквартирных жилых домов и их дворовых территорий сельского поселения;

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

Приоритеты включения в муниципальную программу инициатив граждан по благоустройству многоквартирных жилых домов и внутридомовых территорий:

1. Наибольший процент явки на собрание собственников МКД для принятия решения об участии в муниципальной программе;

2. Наибольший выбор собственниками минимального перечня работ по благоустройству.

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, вклад бюджета Самарской области и бюджета сельского поселения Петровка в достижение результатов муниципальной программы

Отремонтировать фасады в 3-х многоквартирных жилых домах;

1.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен;

2.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая;

3.	Наружная облицовка цоколя металлосайдингом;

4.	Установка скамеек и урн.

Отремонтировать подъезды в многоквартирном жилом доме:

1.	Замена окон в подъездах;

2.	Утепление входных дверей;

3.	Заделка швов в стеновых панелях;

4.	Устройство покрытий из тротуарной плитки.

Обустройство территории прилегающей к зданию клуба д.Новая Покровка и монумента павшим в годы ВОВ:

1.Устройство асфальтового покрытия;

2.Установка урн и скамеек.

IV. Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы

Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми индикаторами (показателями), представленными в Приложении № 1 к настоящей Программе.

V. Основные мероприятия программы

Перечень мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

VI. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования

Источник финансирования - бюджет сельского поселения Петровка (далее - местный бюджет) и средства областного бюджета Самарской области.

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может уточняться в процессе формирования бюджета сельского поселения Борское на соответствующий финансовый год и плановый период.

Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы проведено в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами и калькуляциями.

Объем финансирования приведен в Приложении № 3 к настоящей Программе.

VII. План реализации муниципальной программы.

Сельское поселение проводит предварительную информационную работу с собственниками помещений в многоквартирных домах с разъяснением им возможностей представления предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки.

На собрании собственников многоквартирных жилых домов, на которых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную программу, сельское поселение направляет своих представителей (сельского поселения), государственной жилищной инспекции и других представителей при необходимости.

Сельское поселение организовывает отдельные встречи с представителями советов многоквартирных домов, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, кооперативы и инфе специализированные кооперативы) и их объединениями, действующими на территории сельского поселения в целях разъяснением им возможностей представления собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки;

Сельское поселение организовывает прием предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных форматах (по электронной почте, нарочно).

Средства областного и местного бюджетов могут направляться на благоустройство многоквартирных домов и их дворовых территорий.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

По инициативе собственников многоквартирных жилых домов, на основании протоколов общего собрания, собственники принимают решение об участии в муниципальной программе.

В протоколе собственники многоквартирных домов утверждают:

- виды работ по благоустройству фасада многоквартирного дома;

- минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещение дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора);

- перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ по решению собрания собственников).

В протоколе собственники многоквартирных жилых домов утверждают условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия.

Приоритетными предложениями по включению многоквартирных жилых домов в муниципальную программу будут являться:

- активное участие жителей в мероприятиях (районного и областного значения);

- принятие положительного решения собственниками об участии в муниципальной программе;

- выбор собственниками из минимального перечня видов работ по благоустройству.

На основании протоколов собственников, сельское поселение готовит по каждому многоквартирному жилому дому сметную документацию (сметы и дефектные ведомости) и выносит ее на утверждение собственникам многоквартирного жилого дома. После утверждения собственниками сметной документации по благоустройству в пределах лимита формируется реестр мероприятий по сельскому поселению для включения в муниципальную программу.

В случае, если предложений по благоустройству, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение, поступит на сумму большую нежели предусмотрено в местном бюджете сельское поселение формирует отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу благоустройства на 2018 - 2022 годы либо для финансирования в 2017 году в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета, в том числе в порядке возможного перераспределения.  Список мероприятий формируется согласно установленным приоритетам.

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально в зависимости от формы участия.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету следует представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Данные материалы сельское поселение будет размещать в средствах массовой информации.

VIII. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация Программы позволит обеспечить жителей сельского поселения Петровка условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения, приблизит уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями к нормативному значению.

Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения целевого индикатора и показателя. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования.

IX. Контроль за ходом исполнения муниципальной программы   и методика оценки эффективности муниципальной программы

Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет Администрация сельского поселения Петровка муниципального района Борский Самарской области (далее по тексту – «Администрация поселения»).

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных на его реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы – «Администрация поселения».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы с уровнем ее финансирования ежегодно.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по формуле:

где

N - общее число целевых показателей (индикаторов);

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования (расходов) за отчетный период.

При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

«Благоустройство территории сельского поселения Петровка

муниципального района Борский

Самарской области на 2017 год»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовый уровень 2016 год | Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде 2017 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 4 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 0 | 80 |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения) | Проценты | 0 | 12 |
| 4. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 12 |
| 5. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 12 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Благоустройство территории сельского поселения Петровка

муниципального района Борский

Самарской области на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

сельского поселения Петровка муниципального района Борский Самарской области

на 2017 год

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основания реализации | Общая стоимость всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| Задача 1. Ремонт фасадов многоквартирных жилых домов (без утепления) |
| 1. с. Петровка, ул. Первомайская, д. 1 | Администрация сельского поселения Петровка | 01.07.2017 | до 01.09.2017 | Замена окон в подъездах; Утепление входных дверей; Заделка швов в стеновых панелях; Устройство покрытий из тротуарной плитки | Инициатива граждан МКД; Протокол общего собрания собственников МКД от 24.03.2017 года; Локальный ресурсный сметный расчет № РС-253; Дефектная ведомость. | Всего - 209,0 тыс. рублей из них: Средства областного бюджета - 140,0 тыс. рублей; Средства поселения - 69,0 тыс. рублей; |
| 2. с. Петровка, ул. Первомайская, д. 16 | Администрация сельского поселения Петровка | 01.07.2017 | до 01.09.2017 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен; Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая; Наружная облицовка цоколя металлосайдингом; Установка скамеек и урн. | Инициатива граждан МКД; Протокол общего собрания собственников МКД от 24.03.2017 года; Локальный ресурсный сметный расчет № РС-252; Дефектная ведомость. | Всего - 616,0 тыс. рублей из них: Средства областного бюджета - 413,0 тыс. рублей; Средства поселения - 203,0 тыс. рублей; |
| 3. с. Петровка, ул. Полевая, д. 15 | Администрация сельского поселения Петровка | 01.07.2017 | До 01.09.2017 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен; Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая; Наружная облицовка цоколя металлосайдингом; Установка скамеек и урн. | Инициатива граждан МКД; Протокол общего собрания собственников МКД от 23.03.2017 года; Локальный ресурсный сметный расчет № РС-213; Дефектная ведомость. | Всего - 672,0 тыс. рублей из них: Средства областного бюджета - 450,0 тыс. рублей; Средства поселения - 222,0 тыс. рублей; |
| 4. с. Петровка, ул. Полевая, д. 17 5. д.Новая Покровка ул. Кооперативная, 21а (клуб) | Администрация сельского поселения Петровка Администрация сельского поселения Петровка | 01.07.2017 01.07.2017 | До 01.09.2017 До 01.09.2017 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен; Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая; Наружная облицовка цоколя металлосайдингом; Установка скамеек и урн. 1.Устройство асфальтового покрытия; 2.Установка урн и скамеек | Инициатива граждан МКД; Протокол общего собрания собственников МКД от 23.03.2017 года; Локальный ресурсный сметный расчет № РС-213; Дефектная ведомость. Протокол №1 от 24.03.2017 года собрания жителей д.Новая Покровка; Локальный ресурсный сметный расчет № РС-254; Дефектная ведомость. | Всего - 672,0 тыс. рублей из них: Средства областного бюджета - 450,0 тыс. рублей; Средства поселения - 222,0 тыс. рублей; Всего - 185,0 тыс. рублей из них: Средства областного бюджета - 123,95 тыс. рублей; Средства поселения - 61,05 тыс. рублей; |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

«Благоустройство территории сельского поселения Петровка

муниципального района Борский

Самарской области на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВКА муниципального района БорСКИЙ Самарской области НА 2017 ГОД»

| № п/п | Мероприятие | 2017 год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | Обл. бюджет | Бюджет с/поселения |
| 1. | Ремонт подъездов, фасадов (без утепления) и благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов | 2169,0 | 1453,0 | 716,0 |
| 2. | Обустройство территории прилегающей к зданию клуба д.Новая Покровка и монумента павшим в годы ВОВ | 185,0 | 123,95 | 61,05 |
|  | Итого по сельскому поселению: | 2 354,0 | 1 576,95 | 777,05 |