ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Штаб по благоустройству и сезонной уборке территории сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области

Начальник штаба:

Глава сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области   - Щеколдина Лариса Евгеньевна

Состав штаба:

- Специалист Администрации сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области – Попов Юрий Алексеевич;

- Специалист ВУС Администрации сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области – Требунских Елена Викторовна;

- Председатель собрания представителей сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области – Полукаров Владимир Николаевич;

- Заместитель председателя собрания представителей сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области – Попов Алексей Юрьевич;

- Секретарь собрания представителей сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области – Ситникова Зоя Петровна;

- Заведующая МСО сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области – Требунских Ирина Юрьевна (по согласованию);

- Врач общей практики ФАП сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области – Дергунов Игорь Алексеевич (по согласованию);

- Учитель химии МОУ СОШ №1 «ОЦ с. Борское» - Требунских Светлана Владимировна (по согласованию);

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

План по благоустройству и сезонной уборке территории сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области

| № П.П. | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Месячник по благоустройству территории с привлечением население и работников предприятий | Администрация сельского поселения, руководители предприятий и организаций | - до 01.05.2017г - до 01.10.2017г |
| 2 | Проведение сезонной уборки территории от растительного мусора и твердых бытовых отходов (очистка от мусора парков, вдоль речки, мест захоронения участников ВОВ). | Администрация сельского поселения | - до 01.05.2017г - до 01.10.2017г |
| 3 | Разбивка газонов и цветников на территории сельского поселения. Высадка и уход за зелеными насаждениями. | МОУ СОШ №1 «ОЦ с. Борское», СДК, библиотека, администрация сельского поселения | - до 21.05.2017г - до 01.10.2017г |
| 4 | Ремонт дорог, памятников, мемориалов | Администрация сельского поселения | - до 01.05.2017г |
| 5 | Обеспечение бесперебойной работы систем уличного освящения, водопроводных систем. | Администрация сельского поселения | Постоянно в течении года |
| 6 | Разъяснительная работа по недопущению выжигания сухой растительности в сельском поселении | Попов Ю.А. Гридяев А.В. | Постоянно в течении года |
| 7 | Наведение порядка в частном секторе | Жители сельского поселения | Постоянно в течении года |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация сельского поселения | Постоянно в течении года |
| 9 | Подготовка к отопительному сезону | Администрация сельского поселения | - до 01.10.2017г |
| 10 | Мероприятия по ликвидации мест несанкционированной торговли | Щеколдина Л.Е. Гридяев А.В. | Постоянно в течении года |
| 11 | Организация благоустройства и сезонной уборке предприятий и хозяйств сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области | Руководители предприятий и хозяйств | Постоянно в течении года |