Приложение

к постановлению администрации

муниципального района Борский

от 14.07.2016 года № 625

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский» на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский» на 2014-2016 годы

| Полное наименование | Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района Борский Самарской области, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение комплексного развития системы теплоснабжения с учетом повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и экономической эффективности проводимых мероприятий; - создание условий для эффективного функционирования и развития системы теплоснабжения, обеспечивающей надежное и качественное предоставление коммунальной услуги объектам социальной сферы и коммерческим потребителям. |
| Задачи муниципальной программы | - проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения муниципального района Борский Самарской области; - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - увеличение производственной мощности объектов теплоснабжения муниципального района Борский; - увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей теплоснабжения муниципального района Борский. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | В один этап 2014-2016 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет 9926956,59 рублей. Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет: в 2014 году - из средств местного бюджета – 2 283 673,40 рублей. в 2015 году - из средств местного бюджета –6360153,50 рублей. в 2016 году - из средств местного бюджета – 1283129,69 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - увеличение производственной мощности объектов теплоснабжения на 4 МВт. - увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей теплоснабжения на 1066,7 м. |

1. Характеристика проблемы и обоснование 
                                               необходимости ее решения.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года безусловными приоритетами государственной политики в регионе являются основные сферы жизнедеятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Основными задачами вышеназванной Стратегии определены: увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры и приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. При этом для обеспечения устойчивого развития коммунального комплекса необходимо формирование базы для надежного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 
      Коммунальный комплекс муниципального района Борский характеризуется невысоким качеством предоставления коммунальных услуг и имеет сравнительно низкую энергетическую эффективность. Вследствие этого возрастает угроза возникновения аварийных ситуаций и срыв бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения муниципального района. 
      Основными причинами сложившейся ситуации являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость коммунальной инфраструктуры. 
      Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. 
      Принимая во внимание то, что теплоснабжение имеет большое социальное значение, повышение его надежности и качества является безальтернативной задачей. Любые сбои в обеспечении населения и других потребителей тепла негативным образом воздействуют на экономику муниципального района Борский и усиливают социальную напряженность. 
      В связи с высокой степенью износа объектов коммунального хозяйства в настоящее время подавляющий объем работ, выполняемый службами жилищно-коммунального хозяйства муниципального района Борский, носит не планово-предупредительный, а аварийно-восстановительный характер, что в значительной степени повышает риск возникновения более масштабных аварий. В целях их предотвращения, минимизации негативных социальных последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, а также сокращения сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникновения необходимо создание условий для устойчивого функционирования системы теплоснабжения.

Кроме того, учитывая планируемый дополнительный прирост отапливаемых площадей в связи со строительством социальных объектов, возникает необходимость увеличения существующих мощностей котельной №2 в с.Борское.
      Реализация настоящей Программы позволит направить средства местного бюджета на повышение уровня обеспеченности населения муниципального района Борский коммунальной инфраструктурой, позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей коммунальных услуг. 
      Использование программно-целевого метода для решения обозначенных проблем направлено на эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами развития коммунальной инфраструктуры муниципального района Борский.

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки

реализации  муниципальной программы 

      Целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального теплоснабжения муниципального района Борский. 
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач: 
- проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения муниципального района Борский; 
- увеличение производственной мощности объектов теплоснабжения муниципального района Борский. 
Программа реализуется в один этап - с 2014 по 2016 год.

III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых 
                 значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации 
                                     муниципальной программы 

Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми индикаторами (показателями), указанными в приложении  №1 к настоящей Программе. 

       IV. Перечень программных мероприятий с указанием сроков 
              их реализации, объема финансирования, исполнителей 

Перечень программных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей Программе. 

                 V. Источники финансирования муниципальной программы 
             с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
                     обеспечения реализации муниципальной программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  бюджета муниципального района Борский.

Общий объем финансирования Программы составляет  9926956,59 рублей, из них: 
2014 – 2 283 673,40  рублей; 
2015 – 6 360 153,50  рублей; 
2016 – 1 283 129,69  рублей;

VI. Оценка социально-экономической эффективности 
                от реализации мероприятий муниципальной программы

В результате реализации Программы предусматривается проведение капитального ремонта трех участков сетей муниципального района Борский и приобретение горелки для котла КВГМ-4 котельной №2 в с.Борское. 
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей,  увеличение производственной мощности и снижение аварийности на объектах теплоснабжения муниципального района Борский. 
        Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения целевого индикатора (показателя). В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования. 

                  VII. Механизм реализации муниципальной программы, 
                включая контроль за ходом ее исполнения и методику оценки 
                           эффективности муниципальной программы 

      Ответственность за реализацию и конечные результаты Программы несет администрация муниципального района Борский.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения отчетных значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми значениями. 
     Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации

муниципального района Борский

от 11 марта 2014 года № 222

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

" Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения в муниципальном районе Борский

» на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1. | Увеличение протяженности капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | м | 448,7 | 348 | 270 |
| 2. | Увеличение производственной мощности объектов теплоснабжения | МВт | - | 4 | - |

## Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение

устойчивого функционирования системы

теплоснабжения в муниципальном районе

Борский» на 2014-2016 годы, утвержденной

постановлением администрации

муниципального района Борский

от 11 марта 2014 года № 222

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

« Обеспечение устойчивого функционирования системы теплоснабжения

в муниципальном районе Борский»

на 2014-2016 годы

| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Годы реализации | Протяженность, м. | Объем финансирования (руб.,) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ремонт теплотрассы по ул. Неверовская от ул. Ленинградской до ул. Первомайской | Администрация муниципального района Борский Самарской области, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Борский Самарской области. | 2014 | 199 | 990 577,93 |
| Ремонт теплотрассы от дома №40 по ул. Советская до дома №13 по ул. Чапаевская в с. Борское муниципального района Борский |  | 2014 | 192,7 | 975 304,79 |
| Ремонт теплотрассы к БСШ №1 |  | 2014 | 57 | 317790,68 |
| Приобретение горелки для котла КВГМ-4 котельной №2, расположенной в с. Борское. |  | 2015 |  | 3 056 729,13 |
| Приобретение двух сетевых циркуляционных насосов (90кВт и 75 кВт) для котельной № 2 и № 3 |  | 2015 |  | 345 700 |
| Проектные работы по техническому перевооружению котельной №1,№2 в с. Борское. |  | 2015 |  | 345000 |
| Ремонт теплотрассы ул. Октябрьская от стадиона «Юность» до здания администрации муниципального района Борский |  | 2015 | 228 | 1415912,37 |
| Утепление теплотрассы по ул. Красноармейская с.Борское |  | 2015 | 120 | 175752 |
| Техническое перевооружение котельной №1 с. Борское |  | 2015 |  | 1021060 |
| Ремонт теплотрассы по ул. Красноармейской от пересечения с ул. Д. Бедного до узла управления ЦРБ (терапевтическое отделение) с. Борское |  | 2016 | 270 | 1283129,69 |
| Всего по муниципальной программе | 2014-2016 |  | 9926956,59 |