|  |  | Приложение к постановлению администрации муниципального района Борский Самарской области от «08» февраля 2011г. № 68 |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 – 2018  ГОДЫ

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | – | муниципальная целевая Программа «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области» на 2011-2018 годы |
| --- | --- | --- |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | – | 12 января 2011 года |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | – | Администрация муниципального района Борский |
| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | – | цель Программы: создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области; задачи Программы: обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области; обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области, согласно нормам пожарной безопасности |
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | – | 2011– 2018 годы. Программа реализуется в три этапа: I этап – 2011-2012 годы; II этап – 2013-2016 годы; (III этап – 2017-2018 годы) |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ | – | доля отремонтированных зданий муни-ципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области, в общем количестве аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры;составляет 60% (10 зданий требовали ремонта, 6 из них отремонтировано) доля зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, требующих проведения соответствующих мероприятий составляет 14 % ( всего 35 зданий, 5 из них имеют систему АПС). количество введенных в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области составляет 14, 5 (5 зданий). |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | – | объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 298,422 тыс. рублей; в 2012 году – 100 тыс. рублей в 2013 году – 150 тыс. рублей; в 2014 году – 150 тыс. рублей; в 2015 году – 50 тыс. рублей; в 2016 году – 150 тыс. рублей; в 2017-2018 годах – 200 тыс. рублей |
| ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | – | отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования |
| СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | – | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется муниципальным заказчиком –служба заказчика. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (далее – Стратегия), одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, одним из стратегических направлений развития региона является развитие человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека.

В этой связи возрастает значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для пребывания граждан в учреждениях культуры.

На территории муниципального района Борский осуществляют свою деятельность 35 учреждений культуры, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления, в том числе 29 сельских домов культуры и сельских клубов, центральной и детской библиотек, районного дома культуры, музея и  детской музыкальной школы.

Учреждения культуры расположены в 33 отдельно стоящих зданиях, и 3 в приспособленных помещениях.

Современное состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений.

Многие здания построены в период с 1950 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации от 20 до 50 лет с износом свыше 50 %.  По данным органов статистики, из 35 зданий, в которых расположены учреждения, осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский: 10 нуждаются в капитальном ремонте. В некоторых муниципальных культурно-досуговых учреждениях ни разу не проводился капитальный ремонт электросетей, находятся в аварийном состоянии чердачные перекрытия и кровля, что ставит под угрозу закрытие зданий.

По состоянию на 01.01.2011 системами охранной сигнализации не оборудовано ни одно из учреждений, системами автоматической пожарной сигнализации оборудовано 5 учреждений. В связи с полным отсутствием  систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре часть зданий представляют собой опасность для жизни людей.

За период с 2008 по 2010 годы из-за ненадлежащего уровня пожарной безопасности была приостановлена деятельность 9 муниципальных культурно-досуговых учреждений.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения  качества оказываемых услуг.

На капитальный ремонт и обеспечение пожарной безопасности за последние 5 лет было выделено для учреждений культуры муниципального района Борский осуществляющих свою деятельность следующие денежные средства из муниципального бюджета:

- На капитальный ремонт 200 тыс. рублей

- На обеспечение пожарной безопасности 515 тыс. рублей

Из областного бюджета на капитальный ремонт и обеспечение пожарной безопасности денежные средства не выделялись.

Из внебюджетных источников на капитальный ремонт было выделено:

Гвардейскому СДК 1 000 000 руб.

Заплавненский СДК 1 000 000 руб.

Новокутулукский СДК 1 000 000 руб.

Соковнинский СДК 1 000 000 руб.

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, аварийных ситуаций.

2. Основные цели и задачи Программы с указанием

сроков и этапов её реализации

Цель и задачи Программы определены исходя из основных направлений Стратегии, нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений), утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 № 32.

Целью Программы является создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области.

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации мероприятий Программы и решения задач по следующим основным направлениям.

Задача 1. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области.

В рамках данной задачи необходимо:

провести капитальный ремонт муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

Задача 2. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области, согласно нормам пожарной безопасности.

В рамках данной задачи необходимо проведение комплекса первоочередных мер по противопожарной защите муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры:

Монтаж пожарно-охранной сигнализации и систем оповещения о пожаре;

огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий;

устройство аварийного освещения, систем молниезащиты и заземления, вентиляции, замена электропроводки в зданиях.

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2011 - 2018 годов в три этапа:

I этап (с 2011 по 2012 год) предполагает:

осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры (культурно-досуговых учреждений, кинотеатров, библиотек, музеев, школ дополнительного образования детей в сфере культуры);

проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере  культуры.

II этап (с 2013 по 2016 год) предполагает:

осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры (культурно-досуговых учреждений, кинотеатров, библиотек, музеев, школ дополнительного образования детей в сфере культуры);

проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

III этап (с 2017 по 2018 год) предполагает:

осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры (культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, школ дополнительного образования детей в сфере культуры);

проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

3.  Целевые индикаторы (показатели), характеризующие

ежегодный ход и итоги реализации Программы

Результативность развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области, будет оцениваться при помощи целевых индикаторов (показателей).

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие

ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 (факт) | 2010 (факт) | Плановый период (прогноз) |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2018 |
| Доля отремонтиро-ванных зданий муниципальных учреждений, осуществляю-щих деятель-ность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области, в общем коли-честве аварий-ных и требую-щих капиталь-ного ремонта зданий муници-пальных учреж-дений культуры | % | 30 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Доля зданий муниципальных учреждений, осуществляю-щих деятель-ность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры, требующих проведения соответствую-щих мероприя-тий | % | 6 | 14 | 20 | 22.8 | 25.7 | 28.5 | 31.4 | 34.3 | 42.8 |
| Количество введенных в эксплуатацию зданий государствен-ных и муници-пальных учреждений, осуществляю-щих деятель-ность в сфере культуры на территории Самарской области | Ед. | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

4. Перечень программных мероприятий

Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский  Самарской области.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации (годы) | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Задача 1. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области |
| 1.1 | Осуществление капитального ремонта здания муниципального учреждения СДК с.п.Благодаровка | 2011 | 132,5 | 132,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Алексеевский СДК |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Долматовский СДК |  | 57,5 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Петровский СДК с.п.Петровка | 2012 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Центральная библиотека | 2013 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Кларацеткинский СДК с.п.Заплавное | 2014 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Языковский СДК с.п.Петровка | 2016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Всего на капитальный ремонт |  | 680 | 280 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
|  | ИТОГО по задаче 1 |  | 680 | 280 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| Задача 2. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Борский Самарской области, согласно нормам пожарной безопасности |
| 2.1 | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная библиотека | 2011 | 8,579 | 8,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Кинотеатр «Заря» | 2011 | 4,948 | 4,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Гвардейский СДК | 2011 | 4,895 | 4,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Петровский СДК | 2013 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подсолнечный СДК | 2014 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | Алексеевский СДК | 2015 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |
|  | Заплавнинский СДК | 2016 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
|  | ИТОГО по задаче 2 |  | 218,422 | 18,422 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Всего по мероприятиям |  | 898,422 | 298,422 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:

средства местного бюджета – 1098,422тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 298,422 тыс. рублей,  2012 год – 0 рублей,  2013 год –150тыс. рублей, 2014 год – 150 тыс. рублей,  2015 год –  150  тыс. рублей,  2016 год – 150  тыс. рублей; 2017-2018 годы – 200 тыс. рублей.

Средства областного бюджета - субсидии

6. Механизм реализации Программы

Основной заказчик  Программы – муниципальный заказчик - администрация муниципального района Борский, основной разработчик – МУ «Управление культуры муниципального района Борский» и МУ «Служба заказчика»

Механизм реализации Программы основывается на принципах партнерства органов местного самоуправления муниципального района Борский Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации.

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают:

согласованность действий всех участников реализации программных мероприятий в своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально-технических ресурсов и расходных материалов;

финансирование в соответствии с утверждённым муниципальным бюджетом.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Борский Самарской области экономических условий.

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – администрацией муниципального района Борский Самарской области.

Муниципальный заказчик муниципальной Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее в экономический отдел администрации муниципального района Борский на рассмотрение. Экономический отдел администрации муниципального района Борский в течение двух недель подготавливает и направляет муниципальному заказчику муниципальной Программы соответствующее заключение.

Муниципальный заказчик муниципальной Программы в срок до 1 апреля представляет информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании коллегии администрации муниципального района Борский.

По окончании срока реализации Программы муниципальный заказчик муниципальной программы в срок до 1 марта 2019 года представляет в коллегию администрации муниципального района доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь период ее реализации.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации  Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих социально-экономических результатов:

доведение количества отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры до 100%;

обеспечение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры в соответствии с установленными нормами  пожарной безопасности;

предотвращение возникновения аварийных ситуаций в учреждениях культуры;

обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры муниципального района Борский Самарской области;

создание нормальных условий труда работников культуры;

достижение современного качества предоставления услуг населению в области культуры;

обеспечение выравнивания доступа к культурным  и историческим ценностям для различных групп населения муниципального района Борский Самарской области;

обеспечение сохранности историко-культурного наследия Самарской области;

сохранение ведущих культурно-досуговых учреждений, услуги которых высоко востребованы;

активизация культурной деятельности;

повышение уровня обеспеченности населения муниципального района Борский учреждениями культуры.

Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей (с учетом финансирования) с их фактическими значениями, а также установлении степени достижения ожидаемых результатов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.